## Slide 1
Lab 수행 계획서
교차 판매 예측
프로젝트 개요
  프로젝트 목적 : 보험회사의 교차 판매 예측
  프로젝트 범위 : 시스템 개발
  데이터 내역 : 건강보험에 가입 한 고객
  사용 예정 모델
    Light GBM
  프로젝트 효과 (파급 효과)
    차량 보험 가입자 증가 효과
프로젝트 작업 범위
  모델 생성, 서비스 구현
프로젝트 추진 일정 (작업 일정) – 2p
Source Code Repository https://github.com/dmo-job/AccuPreLab

## Slide 2
Lab Timetable
일정 및 주요항목 | 일정 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 5/3 주차 | 5/10 주차 | 5/17 주차 | 5/24 주차 | 5/31 주차 | 6/7 주차 | 6/14 주차 | 6/21 주차 | 6/28 주차 | 7/5 주차
조별 PM 정하기(5/6~5/7) 주제 및 데이터셋 선정(5/6~5/11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
수행계획서 작성(5/11~5/13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
EDA 및 전처리 전략수립(5/13~5/21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
S3, HDFS 데이터 저장(5/21~5/28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
전처리 데이터 파이프라인 구축 및 데이터 처리(5/28~6/4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
모델링 및 학습(6/4~6/18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
배포 및 Asset 등록(6/18~6/25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
결과보고서 작성(6/25~6/29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Assessment(7/6~7/9 예정) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 3
5. 탐색적 데이터 분석
전처리분야 | 조건 | 대상 | 처리 | Desc.
결측치 처리 | Missing Cell | X | 해당 row 삭제 | 
불필요한 데이터 삭제 – 컬럼 | Unique가 50%넘으면 | Accu 대기 | 해당 컬럼 삭제 | 
불필요한 데이터 삭제 – 로우 |  | Accu 대기 |  | 
가변수화 | Int 범주형 | 'Gender', 'Vehicle_Damage', 'Vehicle_Age' | 컬럼 추가 | 
아웃 라이어 처리 | 평균+4*표준편차 보다 큰 row | Annual_Premium | 해당 row 삭제 | 
Data 전처리 요건

## Slide 4
Lab 금융 DataSet
실습목표 | AccuInsight + Platform을 활용하여 금융의 데이터셋을 직접 수집/저장하고 데이터 분석 Pipeline 구축
Lab 기간 | 5/6~6/29
수행방식 | 개인이 Data 전반 A to Z 수행 Teaming으로 상호 멘토링
실습환경 | AccuInsight+
통합실습 시나리오 (미션) | 주제 : 교차 판매 예측 고객은 고객에게 건강 보험을 제공 한 보험 회사입니다. 여러분은 작년의 보험 계약자 (고객)도 회사에서 제공하는 차량 보험에 관심을 가질 지 여부를 예측하는 모델을 구축 업무를 부여 받았습니다. 이번 구축 과제는 AccuInsight+를 기반으로 구축되어야 합니다. 데이터는 Pipeline을 구성해야 하고, 모델은 Modeler를 이용하여 구축 및 배포관리 되어야 합니다.
진행방식 | 주요 단계별 과제 수행 후 산출물을 발표하고 제출 문제 정의 및 데이터 이해(EDA, 전처리 전략 수립) S3, HDFS 전처리 Pipeline 모델링 : 실험 – 모델 생성 및 검증 Asset : 모델 배포 관리

## Slide 5
Lab 금융 DataSet 설명
Financial_Recommendations
금융 : 상품추천 → Cross sell Prediction
교차 판매 예측이란! 고객이 소유한 원래 제품으로 충족되지 않는 추가적인 보완 요구 사항을 충족하는 제품 또는 서비스를 알려줍니다. 예를 들어, 마우스는 키보드를 구매하는 고객에게 교차 판매 될 수 있습니다.
보험회사의 교차 판매 예측 시스템 개발
Orignal : https://www.kaggle.com/pawan2905/jantahack-cross-sell-prediction
EDA 및 Preprocessing시 주의할 점
• train data는 label과 input data가 하나의 파일에 존재하며, test data는 label과 input data가 분리되어 있음.
• Vehicle_Damage에 대한 인코딩 전략 필요
Variable Definition
• id : 고객의 고유 ID
• Gender : 성별
• Age : 나이
• DrivingLicense : 0 - 운전면허 미보유, 1 - 운전면허 보유
• RegionCode : 고객 지역의 고유 코드
• PreviouslyInsured : 1 - 자동차 보험 가입, 0 - 자동차 보험 미가입
• VehicleAge : 차량의 나이
• VehicleDamage : 1 - 사고 이력 있음. 0 - 사고 이력 없음
• AnnualPremium : 고객이 연도에 보험료로 지불해야하는 금액
• PolicySalesChannel : 고객에게 연락하는 채널. 다른 상담원, 우편, 전화, 직접 방문 등
• Vintage : 고객이 회사와 연결된 일 수
• Response : 1 - 관심을 보임, 0 - 관심을 보이지 않음.